Bước 1. Tìm lỗi:

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả |
| US2 | Chưa đạt: “giao diện đẹp và dễ dùng” quá chung chung, khó đo lường và kiểm thử |
| US3 | Đạt: Product Backlog có thể chứa các công việc kỹ thuật,không bắt buộc mọi item phải là nhu cầu trực tiếp của khách hàng. Tuy nhiên nên viết rõ giá trị kỹ thuật |
| US4 | Chưa đạt: chứa quá nhiều chức năng: báo cáo theo nhiều tiêu chí, xuất Excel và tự gửi email, cần tách nhỏ |

Bước 2. Sửa lỗi:

a) Sửa US2:

-Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất việc đặt món trong tối đa 3 phút với không quá 5 bước, để có thể đặt món dễ dàng.

b) Tách US4 thành cây 3 cấp:

-Epic: Báo cáo doanh thu

+ Feature: Theo dõi và xuất báo cáo doanh thu

- Story 1: Là một admin, tôi muốn xem doanh thu theo ngày, tuần, tháng, khu vực và nhà hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh

- Story 2: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra Excel và tự động gửi email, để chia sẻ báo cáo cho ban giám đốc

Bước 3. Xếp lại Backlog

| Ưu tiên | Story | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 – Lọc nhà hàng | Giá trị trực tiếp cho khách hàng, hỗ trợ tìm món nhanh |
| 2 | US2 đã sửa – Đặt món dễ dùng | Cải thiện trải nghiệm và khả năng hoàn tất đơn |
| 3 | US4 – Story 1 – Xem doanh thu | Có giá trị trực tiếp cho admin/quản lý |
| 4 | US4 – Story 2 – Xuất Excel + email | Hữu ích nhưng có thể thực hiện sau khi có báo cáo |

DEEP

D – Detailed appropriately: Story đứng đầu phải được chi tiết hơn các story phía dưới vì sắp được đưa vào Sprint.

Trong Refinement, team cần:

- Làm rõ yêu cầu và phạm vi.

- Bổ sung Acceptance Criteria.

- Xác định các trường hợp đặc biệt.

- Ước lượng Story Point.

- Kiểm tra INVEST.

- Đảm bảo story đủ nhỏ và Ready để đưa vào Sprint.